Отчет о деятельности АО «Корпорация развития Владимирской области» за I квартал 2016 года.

Содержание

1. Разработка и реализация стратегии развития индустриальных парков региона											……..2

2. Реализация проектов ГЧП в рамках развития социальной инфраструктуры Владимирской области 						………………….5

3. Деятельность единым оператором по созданию и развитию доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на территории области 							…….5

4. Формирование благоприятного инвестиционного климата во Владимирской области и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области					……9

5. Содействие органам государственной власти региона в реализации стратегии социально-экономического развития 				…...11

6. Проведение форумов, семинаров, конференций по экономическому развитию Владимирского региона и осуществление мер, направленных на привлечение инвестиций в экономику области 					……12

7. Подготовка презентации, позволяющей позиционировать объект с целью эффективного взаимодействия с потенциальными инвесторами	…………..13

8. Регулирование деятельности участников, занятых в сфере обращения с отходами производства и потребления 						……14

9. Производственная деятельность 				….	…………............15

За I квартал 2016 года общество в соответствии с поставленными целями и задачами осуществляло следующую деятельность:

- Разработка и реализация стратегии развития индустриальных парков региона

- «Индустриальный парк «Парацельс»:

- совместно с представителями «Владимирэнерго», ОАО «Ферреро Руссия», ООО «Волгобас», ГБУ ВО «Облстройзаказчик» были согласованы объемы и точки подключения ПС «Ворша» 2х63 МВА. В результате были получены технические условия на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО «Ферреро Руссия» - 11 МВА и ООО «Волгобас» - 15 МВА.

- получено заключение инспекцией государственного строительного надзора о соответствии построенных объектов проектной документации и технических регламентов, также получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 марта 2015 г.

- произведен осмотр автомобильной дороги из щебня крупной фракции без устройства 3-х слоев асфальтобетона.

- произведен осмотр площадки водопроводных сооружений, на данный момент количество обустроенных артезианских скважины составляет 2 шт., из запланированных 6 шт.

- проработаны вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству на территории Владимирской области завода по производству древесных плит, смол и напольных ламинированных покрытий между компанией YILDIZLAR HOLDING A.S. и администрацией Владимирской области.

- 12 февраля 2016 года организовано совещание под председательством Губернатора области с участием представителей компании-инвестора, департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности и Корпорации.

- Индустриальный парк «Камешково»:

- проводится работа по созданию и развитию индустриального парка «Камешково». Все мероприятия выполняются согласно графику выполнения мероприятий «дорожной карты».

-  осуществляется  поддержка следующих инвесторов:

● проект тепличного комплекса для выращивания овощей и цветов, основанным на технологии «закрытого» грунта ООО «Глассволл Менеджмент»;

● комплекс по производству козьего молока с молокозаводом АО «Региональная Инжиниринговая Компания»;

● технологичный комплекс по переработке стеклобоя ООО «Системы Рециклинга Стекла - Альянс»;

● проект экспопогрузчика ОАО «КЭМЗ»;

● проект гидропневморессора ОАО «КаМЗ»;

● проект гироскопы ОАО «КаМЗ»;

● проект изготовления электроприводов для трубопроводов ОАО «КаМЗ»;

●проект изготовления рукавов высокого давления ОАО «КаМЗ»;

●проект ООО «Ютекс РУ».

- проведены встречи, рабочие совещания, консультации о реализации инвестиционного проекта по созданию и развитию индустриального парка, координация всех участников инвестиционного процесса.

- оказано содействие ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Камешково» в подготовке документов для признания масштабным инвестиционного проекта по созданию индустриального парка в целях последующего выделения земельного участка для реализации проекта без проведения торгов.

- осуществляется постоянный мониторинг хода реализации мероприятий «дорожной карты» (план-графика) деятельности рабочей группы по реализации мероприятий по развитию моногорода Камешково.

- подготовлена сводная таблица, включающая информации по параметрам планируемых к реализации проектов в моногороде Камешково и ИП «Камешково»,  новые данные ежеквартально размещаются  на официальном информационном портале.

- совместно с отделом имущественных и земельных отношений Камешково подготовлена информация о потенциальных инвестиционных площадках, входящих в черту города Камешково (моногорода).

- с целью определения возможных вариантов энергоснабжения потенциальных резидентов ИП «Камешково», а также инвестиционных площадок моногорода Камешково был произведены запросы и проведены встречи с ПАО «ФСК ЕЭС» и «Владимирской дистанции электроснабжения» по наличию свободной мощности на ПС «Тяговая Новки», произведен анализ существующих подстанций для определения максимальных и свободных мощностей для подключения абонентов. Составлена карта подстанций с указанием свободной электрической мощности.

- для подготовки расчетов финансово-экономических показателей и бизнес-планов потенциальных инвесторов в МО город Камешково  произведены запросы информации об актуальной стоимости тарифов на водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение в снабжающих организациях.

- Инвестиционный проект «EAE Electric» -  «Промышленный парк «Александрова слобода»:

- на систематической основе осуществляется подготовка заключений по льготам и преференциям, предоставляемым инвесторам – резидентам индустриальных парков на территории Российской Федерации в целом и Владимирской области в частности.

- оказывается содействие в урегулировании проблемных вопросов, касающихся создания объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка.

- Реализация проектов ГЧП в рамках развития социальной инфраструктуры Владимирской области:

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заключен договор  с ООО «ГЧП-Институт» на разработку  нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу государственно-частного партнерства.

- Проводились встречи с представителями Центра развития ГЧП по вопросу доработки регионального законодательства в сфере государственно-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом.

- Деятельность единым оператором по созданию и развитию доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на территории области

- Проведена рабочая встреча с представителями компании «Zooppas Industries» на которой   презентованы инвестиционные площадки.

- 25 января 2016 года состоялось совещание по вопросу строительства сырзавода в агропромпарке Ставровский.

- 4 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча с председателем ВРО «Деловая Россия» и с представителем компании «Проектстрой» по обсуждению потребности области в строительстве очистных сооружений.

- 5 февраля 2016 года состоялось рабочее совещание по вопросу разработки механизма передачи управляющей компании земельного участка для создания и развития индустриального парка «Камешково» на максимально выгодных для потенциальных инвесторов условиях.

- 5 февраля 2016 года состоялась встреча с представителями филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по обсуждению возможности выделения одного или двух земельных участков площадью до 20 Га с целью создания и развития промышленной зоны индустриального парка либо технопарка с привлечением инвесторов на данную территорию.

- 10 февраля 2016 года проведен осмотр имущественного комплекса бывшей Владимирской ТЭЦ, расположенного по адресу Б. Нижегородская, д.91, с целью его дальнейшей презентации инвесторам.

- 25 февраля 2016 года принято участие в деловой встрече по перспективам развития единой национальной электрической сети на территории Владимирской области.

- 9 февраля 2016 года проведена встреча с представителями Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ). По итогам встречи Фонд  выразил заинтересованность в софинасировании следующих проектов:

● Владимирский Хлебокомбинат (производство снэков);

● Генериум;

● Боско (фабрика по пошиву спортивной одежды);

● «Сухой порт».

- 28 марта 2016 года принято участие в заседании рабочей группы по реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований.

Корпорация сопровождает ряд инвестиционных проектов:

1.  Инвестиционный проект «Сухой порт Владимир».

- проведены встречи, рабочие совещания, консультации о реализации бизнес-проекта по строительству во Владимирской области логистического комплекса «Сухой порт.

2. Проект строительства тепличного комплекса для выращивания овощей (огурцы, помидоры) и цветов, инициатор ООО «Глассволл Менеджмент».

- проведены встречи с потенциальным инвестором.

- потенциальному инвестору предоставлена информация об этапах и сроках готовности внешней инфраструктуры ИН «Камешково»; о тарифах на природный газ, транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги на 2016 г.; о схеме приобретения в собственность земельного участка; об услугах управляющей компании индустриального парка; о порядке принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Владимирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ; об областном законе № 90-ОЗ от 2 сентября 2002 г.  «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в формате капитальных вложений, на территории Владимирской области»; о реализации инвестиционных проектов которым способствует государственная поддержка, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3. Комплекс по производству козьего молока, инициатор АО «Региональная Инжиниринговая Компания» (АО «РИК»).

- проведены встречи с потенциальным инвестором.

- потенциальному инвестору предоставлена информация об этапах и сроках готовности внешней инфраструктуры ИН «Камешково»; о тарифах на природный газ, транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги на 2016 г.; о схеме приобретения в собственность земельного участка; об услугах управляющей компании индустриального парка; о среднем тарифе на электрическую энергию по договорам на электроснабжение; о порядке принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Владимирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ; об областном законе № 90-ОЗ от 2 сентября 2002 г.  «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в формате капитальных вложений, на территории Владимирской области»; о реализации инвестиционных проектов которым способствует государственная поддержка, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- проведены необходимые консультации в департаменте ветеринарии администрации Владимирской области по вопросу регламента необходимых мероприятий и перечня сопутствующих документов по ввозу животных из Новой Зеландии.

4. Проект по строительству современного технологичного комплекса по переработке стеклобоя, инициатор ООО «СРС-Альянс».

- проведены встречи с потенциальным инвестором.

- потенциальному инвестору была предоставлена информация о инфраструктуре ИН «Камешково», тарифах, действующем законодательстве по реализации проекта.

- определен и зарезервирован земельный участок в ИП «Камешково» ориентировочной площадью 3,12 га.

5. Цех по производству консервов, инициатор ООО "Меленковский консервный завод".

- Корпорация  вышла с инициативой к ООО "Меленковский консервный завод" с целью проработки возможного варианта размещения планируемого цеха. Корпорацией было направлено информационное письмо инициатору проекта с подробным описанием строящейся инфраструктуры, выгодах и преференциях в случае размещения предприятия в ИП «Камешково».

6.  Завод по производству дистиллированного глицерина, инициатор ГК «Биохиминвест».

- Корпорация совместно с потенциальным инвестором UkrChemResource LLC прорабатывает возможные варианты размещения завода по производству дистиллированного глицерина на территории Владимирской области. Плановая мощность предприятия составляет 30 тыс. тонн в год дистиллированного глицерина, объем инвестиций более 500 млн руб., количество создаваемых рабочих мест при выходе на проектную мощность - около 60.

- В соответствии с техническим заданием инвестора были направленны запросы о возможности размещения производства в индустриальном парке «ВХЗ» и на других площадках типа Brownfield с сформированной инфраструктурой.

- Инвестору предоставлена информация о строительстве инфраструктуры индустриального парка «Камешково» и о промышленных площадках моногорода Камешково в рамках соглашения с НО «Фондом развития моногородов» и Администрацией Владимирской области.

- Проработан вариант проектирования и строительства завода параллельно со строительством инфраструктуры индустриального парка «Камешково» и промышленных площадок моногорода.

7. Завод по производству алюминиевых испарителей для бытовой техники ООО «НБР Рус».

- Произведен осмотр готовых промышленных площадок под планируемое производство.

- Формирование благоприятного инвестиционного климата во Владимирской области и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области

- разработан проект соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».

- в соответствии с поручением Губернатора совместно с главой администрации г. Лакинск проведены переговоры с представителями компании ЗАО «Де Хёс» по  вопросу реализации инвестиционного проекта (комбикорма) на территории г. Лакинска.

- 26 января 2016 года состоялось рабочая встреча с делегацией Азербайджанской Республики.

- 27 января 2016 года состоялась рабочая встреча с представителями Посольства Португальской Республики в РФ, а также с представителями Финско-Российской торговой палаты. Была получена информация для планирования дальнейшей активности по привлечению в регион компаний с участием иностранного капитала.

- 17 февраля 2016 года на территории АО «КЭМЗ» при участи УК «ИП «Камешково» и Корпорации состоялось рабочее совещание по реализации «дорожной карты» (план-графика) деятельности рабочей группы по реализации мероприятий по развитию моногорода Камешково.

- 25 февраля 2016 года состоялась встреча в Посольстве Австрии в Москве с Торговым Советником Посольства Австрии. Достигнута договоренность о взаимном обмене информацией в рамках инициатив и проектах в различных областях делового сотрудничества. Высказана заинтересованность в организации поездки делегации посольства на Владимирский экономический Форум.

- 25 февраля 2016 года состоялась встреча в Посольстве Чешской республики в Москве с секретарем по экономическим вопросам. Отдельное внимание уделили сектору сельского хозяйства. Достигнута договоренность о начале проработки возможной организации презентации региона в посольстве. Проговорили вопрос о проработке возможной организации визита посла в регион с возможной встречей с Губернатором.

- 29 февраля 2016 года принято участие в совещании с представителями АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и субъектами малого и среднего предпринимательства Владимирской области.

- 3 марта 2016 года проведена встреча в Консалтинговой  компании Deloitte c директором по развитию бизнеса. Обсуждены возможные формы сотрудничества с консалтинговым агентством. Изучен принцип построения и организации инвестиционного трафика. Обсуждены возможные KPI в процессе сотрудничества. Достигнута договоренность о продолжении переговорного процесса для формализации параметров возможного проекта.

- 3 марта 2016 года проведена встреча в Центре промышленности и торговли Болгарии. Обсудили детали возможного визита посла республики Болгария в регион, а также возможность подписания соглашения о сотрудничестве с Корпорацией и центром промышленности Болгарии в Москве. Обсудили возможности организации визитов заинтересованных бизнесменов из Болгарии во Владимир.

- Содействие органам государственной власти региона в реализации стратегии социально-экономического развития

- 15 января 2016 года проведена встреча по вопросу разработки концепции г. Спутник вокруг станции «Владимир» (ВСМ) "Олимпик Сити". По итогам встречи принято решение подготовить и переслать графическую часть мониторинга земельных участков в соответствии с границами, (радиусом) указанными «ОлимпикСтрой».

- с 17 по 20 января 2016 года проведена рабочая поездка в г. Кемерово с целью изучения опыта реализации проектов по моногородам.

- 28 января 2016 года проведено совещание о ходе реализации инвестиционных проектов в индустриальном парке «Камешково» при участии представителей Фонда Развития Моногородов. Обсуждались вопросы анализа текущего состояния реализации инвестиционных проектов на территории ИП «Камешково» с представителями ООО «НПО «ВОЯЖ», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ООО «Владимирский стандарт».

- 4 февраля 2016 года принято участие в совещании Губернатора по обсуждению ООО «Волгобас».

- 11 февраля 2016 года принято участие в совещании Губернатора Владимирской области с главными распорядителями бюджетных средств администрации Владимирской области и руководителями муниципальных образований по вопросам взаимодействия региональных сельхозпроизводителей и переработчиками с государственными и муниципальными заказчиками в сфере госзакупок.

- 11 февраля 2016 года  принято участие в заседании рабочей группы по реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований. Корпорацией доложено о ходе реализации дорожной карты (план-график) деятельности рабочей группы моногорода Камешково.

- 12 февраля 2016 года принято участие в заседании областного Градостроительного Совета под председательством заместителя Губернатора области.

- 15 февраля 2016 года принято участие в совещании Губернатора Владимирской области по вопросу реализации инвестиционного проекта YILDIZLAR HOLDING A.S.

- 19 февраля 2016 года принято участие в совещании по вопросу подготовки видеоконференции к Правительственной комиссии по развитию моногородов. Принято решение об оказании содействия структурными подразделениями администрации области и Корпорацией муниципальным образованиям моногородов в подготовке докладов к Правительственной комиссии по развитию моногородов.

- 29 февраля 2016 года принято участие в совещании с представителями АО "Федеральная Корпорация по развитию МСП" и субъектами МСП Владимирской области.

- 29 марта 2016 года принято участие в заседании общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе области.

- Проведение форумов, семинаров, конференций по экономическому развитию Владимирского региона и осуществление мер, направленных на привлечение инвестиций в экономику области

- 21 января 2016 года принято участие в работе круглого стола на тему «Меры государственной поддержки развития предпринимательства».

- 10 февраля 2016 года принято участие в совещании по обсуждению вопросов подготовки и организации IV Владимирского международного экономического форума "Классические инвестиции в неклассическое время".

- 24 февраля 2016 года принято участие в совещании по подготовке участия предприятий региона в выставке в рамках XX Петербургского международного экономического форума.

- 11 марта 2016 года принято участие в сессии АНО «АСИ» на тему: «Внедрение лучших практик Национального рейтинга».

- 30 марта 2016 года принято участие в третьем ежегодном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства» в Москве. Организаторами мероприятия выступил Центр развития ГЧП при участии профильных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В рамках конгресса принято участие в следующих мероприятиях:

● Пленарное заседание «Поиск баланса интересов и минимизация рисков партнеров в транспортных инфраструктурных проектах» (параллельно Открытая дискуссия «Концессии в ЖКХ: как запустить конвейер успешных проектов»)

● Круглый стол «Роль ГЧП в новой модели рынка в обращении с твердыми коммунальными отходами»

● Открытая дискуссия «ГЧП в электроэнергетике».

- Подготовка презентации, позволяющей позиционировать объект с целью эффективного взаимодействия с потенциальными инвесторами

- 25 февраля 2016 года в рамках встречи в Посольстве Чешской республики в Москве проведена презентация промышленного и инвестиционного потенциала Владимирской области.

- 29 февраля 2016 года в рамках совещания с представителями АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и субъектами малого и среднего предпринимательства Владимирской области были презентованы следующие проекты:

● проект строительства «Добрятинского завода производства извести»;

● инвестиционный проект «Строительство завода по производству известковой муки и премиксов».

- 3 марта 2016 года в рамках рабочей встречи в Центре промышленности и торговли Болгарии проведена презентация инвестиционного потенциала Владимирской области.

- 25 марта 2016 года на территории г. Камешково в рамках проведения экономического совещания «Камешковский район – территория перспективного развития» Корпорацией презентован индустриальный парк «Камешково».

- Регулирование деятельности участников, занятых в сфере обращения с отходами производства и потребления

- Проведение мероприятий по изменению категории земельного участка на территории, прилегающей к комплексу по захоронению отходов, расположенному у д. Марьинка Камешковского района с «земли запаса» на «земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения» для строительства мусоросортировочного завода.

- Проведены рабочие совещания председателя Межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области по вопросам реализации Концепции обращения с отходами на территории области с представителями администраций муниципальных образований:

● города  Суздаля;

● Собинского района;

●Камешковского района.

- Проведена работа по координированию деятельности компаний ООО «ВторРесурс Муром» и ООО «ВторРесурс Александров».

- Подписано соглашение о совместной деятельности по организации очистки территории от отходов производства и потребления с муниципальным образованием г. Суздаль.

- Осуществлены мероприятия и переговоры по началу работы в г. Суздаль:

● проведена рабочая встреча с представителями ЕРИЦ, действующей на территории г. Суздаль;

● подготовлен расчёт стоимости услуг ООО «РСО» по сбору и вывозу отходов с учетом крупногабаритного мусора на территории г. Суздаль;

● осуществлён сбор информации о местах сбора отходов в г. Суздаль и Суздальском районе.

● выставлена оферта на предоставление услуг по сбору, транспортированию, обработке и размещению ТКО.

- Производственная деятельность

Доходы от реализации по основным видам деятельности

- 8905 тыс. рублей, в том числе:

Сдача помещения в субаренду –463,3 тыс. руб.

Возмездное оказание услуг в соответствии с заключенными договорами -  426,7 тыс. руб.

Прочие доходы (размещение денежных средств в депозит) - 840 тыс. рублей.

Всего доходы за  1 кв. 2016 года составили – 1730 тыс. руб.

Расходы за 1 кв. 2016 года составили – 4635 тыс. руб.

Финансовый результат за 2015 год:

Убыток   -  2905 тыс. рублей

Чистые активы на 01.04. 2016 г. составили 54938 тыс. руб.

Генеральный директор                                           С.Г. Бородин